株洲市中医伤科医院康复护理扩容提升工程初步设计咨询服务采购需求

一、项目基本信息

1. 项目名称：株洲市中医伤科医院康复护理扩容提升工程初步设计咨询服务

2. 项目地点：株洲市中医伤科医院院内

3. 项目概况

本项目为医院住院楼改造扩容提升项目，主要对住院楼4-8层病房改造为康复护理专区，改造总建筑面积5600㎡，设置康复诊疗用房、功能训练用房及100张康复护理床位；同步实施水电、暖通、消防等配套基础设施升级改造，并配套新增59项康复护理专业设备。

4. 项目投资情况：项目总投资3920万元，其中建安工程费暂估3176.8万元。

二、采购服务范围及工作内容

供应商需完成本项目初步设计编制、工程概算编制全套前期咨询服务，具体包含但不限于以下专业：

1. 建筑专业初步设计

2. 室内装修专业初步设计

3. 给排水专业初步设计

4. 电气专业初步设计

5. 暖通专业初步设计

服务成果需完整覆盖本项目5600㎡改造内容、配套基础设施升级、康复设备配套布局设计及工程概算编制，满足项目立项、争资申报、初步设计评审、发改及住建部门审批要求。

三、服务标准及编制深度要求

1. 所有设计成果必须严格执行《建筑设计文件编制深度规定（最新版）》、国家工程建设强制性条文、湖南省及株洲市政府投资项目前期工作管理规定。

2. 设计需结合本项目高层建筑改造、非原设计单位复核要求，完整出具建筑结构计算书、复核资料及全套报审图纸。

3. 概算编制精准匹配改造工程、配套设施、设备配套工程全部内容，符合财政评审、发改立项、项目争资工作标准。

4. 成果文件需确保可直接用于主管部门评审、立项批复、资金申报及后续工程建设使用。

四、服务工期要求

1. 总服务周期：30个工作日

自采购人提供完整基础资料之日起，中标单位需在30个工作日内完成全套初步设计图纸、概算文件编制及报审版成果交付。

2. 服务期间需根据采购人、主管部门评审意见免费优化、修改、调整设计及概算内容，直至项目评审通过、资料达标。

五、采购预算及计价依据

1. 本项目暂定采购预算：275000.00元（大写：贰拾柒万伍仟元整），为含税总价（增值税税率6%）。

2. 最终结算方式：以发改部门最终初步设计概算批复工程费为基数据实结算，若需财政评审，以财政评审结果为准。

六、供应商资格要求

1. 供应商须具备建筑工程专业乙级及以上工程设计资质，具备政府投资房建改造项目、医院改扩建项目设计服务经验。

2. 具备独立法人资格，合法合规经营，无不良信用记录、无政府采购失信记录。

3. 能熟练完成医院康复类改扩建项目初步设计、概算编制及报审配合工作。

七、成果交付要求

供应商需交付全套可报审成果文件：

1. 全套各专业初步设计图纸（报审版）

2. 项目结构计算复核文件

3. 完整工程概算书、编制说明、概算明细

4. 全部电子版成果+纸质报审资料（满足主管部门报建、评审、争资要求）

5. 全程配合项目初步设计评审、答疑、修改、批复落地、争资申报技术支撑工作

八、服务考核及履约要求

1. 采购人可根据服务进度、成果质量、配合程度、评审通过率开展履约考核，考核结果作为付款依据。

2. 服务期间须无条件配合医院及主管部门所有资料修改、答疑、报审工作，直至项目前期工作全部落地。

3. 严禁拖延交付，逾期交付按政府采购及合同约定承担违约责任。

九、其他说明

1. 本项目为政府投资争资类前期咨询项目，服务内容、计费标准、付款节点严格参照株洲市现行前期经费管理政策执行。

2. 本采购需求未尽事宜，遵照国家法律法规、株洲市政府投资项目管理相关文件及后续合同约定执行。

3. 本采购预算为暂定价，最终结算以批复、评审结果为准。